|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA | TERMINADO | OBSERVACIONES | ACTIVIADES QUE FALTAN |
| Recopilación de datos para la sesión de derechos | Yosselin Perales Barrios | 20/11/2018 |  | Incompletos datos recopilados | Falta datos de los módulos siguientes:   * Institutos: Susan, Angélica, Pamela, Teresa, Ricardo. * Aplicativo móvil alumnos: Eduardo. * Gestión de Calidad: Abraham, Renzo, Karen. * Eventos-Auspicios: Alexandra, Cesar, Roxana. * Aplicativo móvil proveedores: Cristina. |
| Realización de manual del módulo de proveedores | Yosselin Perales Barrios | 20/12/2018 | x |  |  |
| Realización de manual del módulo de trámites Web | Yosselin Perales Barrios | 15/01/2019 | x |  |  |
| Realización de manual del Aplicativo Móvil Alumnos | Yosselin Perales Barrios | 15/01/2019 | x |  |  |
| Realización de manual del módulo de Institutos | Yosselin Perales Barrios | 09/01/2019 | x |  |  |
| Realización de manual del módulo de Gestión de Calidad | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
| Realización de manual del módulo de eventos auspicios | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
| Realización de manual de la OCRRII | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
| Realización de manual de Caja Chica | Yosselin Perales Barrios | 22/12/2018 | x |  |  |
| Realización de manual de Rendición de Cuentas | Yosselin Perales Barrios | 22/12/2018 | x |  |  |
| Realización de manual del módulo de Gestión de Calidad | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
| Realización de manual del módulo de Eventos-auspicios | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
| Realización de manual de la OCRRRII | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
| Creación Y Permisos de usuarios de la base de datos UCSMERP | Yosselin Perales Barrios | 20/12/2018 | x |  |  |
| Limpieza y organización del código fuente del módulo de Institutos. | Yosselin Perales Barrios | 20/01/2019 | x | Para este proceso se utilizó una herramienta online, para código en java y xml. |  |
| Limpieza y organización del código fuente del módulo de Trámites Web. | Yosselin Perales Barrios | 20/01/2019 | x | Para este proceso se utilizó una herramienta online, para código en java y xml. |  |
| Limpieza y organización del código fuente del aplicativo móvil de alumno. | Yosselin Perales Barrios | 22/01/2019 | x | Para este proceso se utilizó una herramienta online, para código en java y xml. |  |
| Limpieza y organización del código fuente de los módulos restantes en php | Yosselin Perales Barrios | 20/12/2018 | x | Para este proceso se utilizó una herramienta [beautifyphp](http://www.beautifyphp.com/), para código en php. |  |
| Creación de una base de datos de prueba para el módulo de institutos | Yosselin Perales Barrios | 23/01/2019 | x | Este proceso se hizo en postgresql |  |
| Creación de usuarios para el ambiente de pruebas del módulo de institutos. | Yosselin Perales Barrios | 23/01/2019 | x | Este proceso se hizo en un sql , en postgresql, en la base de datos de prueba. |  |
| Modificación del código fuente del módulo de institutos | Yosselin Perales Barrios | 25/01/2019 | x | Se modificó parte del código fuente para cambiar el estado de las deudas generadas, para la matriculación del alumno. |  |
| Realización del ambiente de pruebas del módulo de institutos | Yosselin Perales Barrios | 01/02/2019 | x | Se probó las opciones del módulo, como usuario administrador y alumno. |  |
| Modificación del código fuente de prueba del aplicativo móvil | Yosselin Perales Barrios | 26/01/2019 | x | Se modificó parte del código fuente para que aparezca horarios de un semestre anterior. |  |
| Realización del ambiente de pruebas del aplicativo móvil de alumnos | Yosselin Perales Barrios | 26/01/2019 | x | Se probó las opciones del aplicativo móvil. |  |
| Creación de una base de datos de prueba para el módulo de Trámites Web. | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
| Creación de usuarios para el ambiente de pruebas del módulo de Trámites Web. | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
| Creación de usuarios para el ambiente de pruebas del módulo de Proveedores. | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
| Creación de una base de datos de prueba para el módulo de Proveedores. | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
| Realización del ambiente de pruebas del módulo de Tramites Web. | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
| Realización del ambiente de pruebas del módulo de Proveedores. | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
| Realización del ambiente de pruebas del módulo de Gestión de calidad. | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
| Realización del ambiente de pruebas del módulo de Gestión de calidad. | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
| Realización del ambiente de pruebas de Eventos-Auspicios | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
| Realización del ambiente de pruebas del módulo aplicativo móvil proveedores. | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
| Realización del ambiente de pruebas de la OCRRII. | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
|  | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
|  | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
|  | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
|  | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
|  | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
|  | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
|  | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
|  | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
|  | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |
|  | Yosselin Perales Barrios |  |  |  |  |